Entendimento do Negócio

01_Modelo_Entendimento_Negocio_Organizador_Interno_TJPE

Organizador interno, checklist e construtor do Project Charter

MODELO 01 | CASO TJPE — PRESCRIÇÃO PENAL

Project Charter: O contrato de uma página do projeto: por que ele existe, qual decisão apoia, o que está no escopo, quem responde por ele e como o sucesso será avaliado.

| Projeto | TJPE01 — Análise de prescrição penal na conferência da petição inicial |
| --- | --- |
| Versão do Charter | v0 |
| Responsável pelo preenchimento | A definir pela organização |
| Patrocinador / dono da decisão | Magistrado solicitante, vara criminal — nome a confirmar com o TJPE |
| Estado da fase | Em elaboração |

# 1. Problema, decisão e ação

Qual problema organizacional justifica o projeto?

Processos criminais já atingidos pela prescrição percorrem toda a tramitação — citação, resposta da defesa, audiência de instrução, alegações finais e sentença — antes de a prescrição ser reconhecida. A verificação depende hoje de análise manual do servidor da vara criminal, feita delito a delito e artigo a artigo, e essa capacidade é limitada. O pedido de origem — “um agente de IA capaz de identificar se um processo prescreveu” — não trazia escopo, momento de uso nem critério de aceitação.

Qual decisão será apoiada?

Decidir, para cada delito imputado, se a prescrição já se operou e, portanto, se cabe apresentar minuta de reconhecimento da prescrição antes de o feito ser movimentado.

Em qual momento a decisão ocorre?

Na conferência da petição inicial — primeira etapa do fluxo do PJe, antes da citação das partes. Se o feito já prescreveu, todo o restante da fila é trabalho que não deveria existir.

Qual é a unidade de análise?

Um delito imputado — não o processo. Um processo com vários delitos exige uma análise e uma minuta por delito; o arquivamento do feito só é possível se TODOS os delitos estiverem prescritos, e um único delito não prescrito mantém o processo em curso.

Qual output deverá ser produzido?

Por delito: a conclusão PRESCRITO, NÃO PRESCRITO ou INSUFICIENTE, com o artigo aplicado, os marcos interruptivos e causas suspensivas considerados e a data exata do implemento da prescrição; e a minuta correspondente, com a fundamentação por delito. Faltando dado nos autos, o sistema declara INSUFICIENTE e não conclui — nunca estima.

Qual ação humana ou operacional será realizada?

O analista judiciário confere a minuta e decide: ACEITAR — e a minuta passa a ser peça processual — ou REJEITAR — e o processo segue o fluxo normal de tramitação. A decisão permanece humana; o agente redige, o analista assume.

Qual resultado organizacional é esperado?

Reconhecer a prescrição no início do fluxo, e não depois da instrução, evitando tramitação sobre feitos já prescritos e liberando capacidade de servidor da vara criminal, da defesa e das demais partes.

# 2. Stakeholders, escopo e responsabilidades

| Stakeholder | Papel ou interesse | Responsabilidade / situação |
| --- | --- | --- |
| Magistrado da vara criminal | Patrocinador e solicitante. Priorizou a competência atendida (criminal), redigiu a versão de origem do mapa do fluxo de prescrição e selecionou o lote de homologação. | Confirmado no papel; nome a definir |
| Analista judiciário | Usuário final. Opera a conferência da minuta e decide pelo aceite ou pela recusa; é quem sabe o que torna uma minuta inútil na prática. | A confirmar — validação do esboço da minuta ainda pendente |
| Servidor da vara criminal | Especialista de domínio. Fonte das regras de contagem, dos marcos interruptivos e das causas suspensivas; executa hoje a análise manual que serve de baseline. | Consultado no projeto; nome a definir |
| Especialista em PJe | Especialista de sistema. Mapeou a sequência de tarefas da tramitação e permitiu decidir em que etapa a análise pode ser executada — requisito que o pedido original não continha. | Consultado no projeto; nome a definir |

## Escopo

| Categoria | Definição |
| --- | --- |
| Incluído | Vara criminal; análise de prescrição por delito imputado a partir dos autos; execução na conferência da petição inicial; geração de minuta fundamentada por delito; interface de conferência com aceite ou recusa pelo analista judiciário; lote de cinquenta processos identificados por NPU (Resolução CNJ nº 65/2008) como conjunto de homologação. |
| Excluído | Arquivamento automático do feito — a minuta nunca arquiva sozinha, o aceite humano é controle obrigatório; juízo de mérito da ação penal; demais competências (cível, família, fazenda pública, juizados especiais), cada uma com legislação e fluxo de prescrição próprios; estimativa de dado ausente nos autos. |
| Dependências | Acesso ao acervo do PJe, credenciais e limites de acesso, a cargo da equipe de TI do tribunal; glossário de domínio e mapa do fluxo de prescrição versionados e revisados por especialista de domínio; manifestação da Corregedoria / conformidade sobre o que pode ser automatizado; disponibilidade e rotulagem do lote de cinquenta processos selecionado pelo magistrado. Equipe de TI e Corregedoria foram identificadas como partes interessadas no levantamento, mas ainda não têm interlocutor formalizado. |

# 3. Target, erros e baseline

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Target proposto | delito_prescrito: por delito imputado, PRESCRITO, NÃO PRESCRITO ou INSUFICIENTE, com a data de implemento quando prescrito. O resultado do processo é derivado, não observado: o feito só é arquivável se todos os seus delitos forem PRESCRITO. Rótulo de referência a obter da análise do servidor da vara criminal sobre o lote de cinquenta processos. |
| Falso positivo | Minuta que declara prescrito um delito que não prescreveu. Se o analista aceitar, produz-se peça processual com fundamentação errada, com risco de extinguir indevidamente a punibilidade; se rejeitar, consome tempo de conferência. É o erro mais caro, contido apenas pelo aceite humano. |
| Falso negativo | Delito genuinamente prescrito que não é sinalizado na conferência. O feito segue para citação, instrução, alegações finais e sentença, consumindo todo o fluxo de trabalho a jusante antes de a prescrição ser reconhecida — exatamente o desperdício que o projeto existe para evitar. |
| Baseline não-ML | A análise manual que o servidor da vara criminal faz hoje, delito a delito, é a referência de qualidade e de custo — e não uma alternativa hipotética. Candidato a baseline automatizado: regra determinística sobre a pena máxima em abstrato pelo art. 109 do Código Penal, sem tratamento de marcos interruptivos e causas suspensivas. Os dois devem ser medidos sobre o mesmo lote de cinquenta processos. |

# 4. Critérios de sucesso e restrições

| Dimensão | Critério | Indicador / pendência |
| --- | --- | --- |
| Negócio | Reconhecer a prescrição na conferência da petição inicial, antes de qualquer movimentação do feito, mantendo a decisão com quem responde por ela. | Proporção de feitos prescritos reconhecidos ainda na conferência, e não após a instrução. Métrica e limiar a definir quantitativamente com o TJPE. |
| Operacional | Entregar a minuta no momento e no formato da conferência da petição inicial, com fundamentação por delito suficiente para o analista aceitar ou rejeitar. | Taxa de aceite da minuta pelo analista e tempo de conferência por delito. Volume diário de petições iniciais na vara e SLA a definir com o TJPE. |
| Dados / ML | Igualar a análise manual do servidor no lote de cinquenta processos e superar o baseline determinístico, declarando INSUFICIENTE em vez de estimar dado ausente. | Métricas por classe (PRESCRITO, NÃO PRESCRITO, INSUFICIENTE) e limiares a definir após o Entendimento dos Dados; tolerância a falso positivo a aprovar com o magistrado. |
| Econômico | Justificar o custo de operação frente ao trabalho de tramitação evitado em feitos já prescritos. | Custo por processo analisado contra horas de servidor economizadas. Método de mensuração a definir. |

## Riscos e restrições iniciais

| Risco | Impacto | Tratamento inicial |
| --- | --- | --- |
| Alucinação em dado específico | Data, número de artigo e prazo são exatamente o tipo de fato que o modelo reconstrói por interpolação, e o erro chega com a mesma fluência do acerto. | Exigir no mapa do fluxo de prescrição a declaração INSUFICIENTE quando faltar dado nos autos, proibindo estimativa; obrigar a citação do artigo e da data que fundamentam cada conclusão; conferência humana antes de qualquer efeito processual. |
| Unidade de análise errada | Tratar o processo, e não o delito, como unidade produz conclusão única para feitos com delitos de prazos distintos e pode levar ao arquivamento de processo com delito ainda não prescrito. É o erro embutido no enunciado original do pedido. | Fixar o delito como unidade no mapa do fluxo de prescrição, na interface e no plano de teste; incluir no lote de homologação casos de resultado PARCIAL (vários delitos, nem todos prescritos). |
| Injeção de prompt e exposição de dado pessoal pelos autos | Os autos são, ao mesmo tempo, entrada não confiável — contêm petições e documentos redigidos por terceiros que entram no contexto do agente — e dado sensível: nome, CPF, endereço e, em parte dos feitos, segredo de justiça. | Tratar o conteúdo dos autos como dado, nunca como instrução, e delimitar o papel do agente no prompt; decidir onde o modelo é executado e sob que contrato à luz da LGPD (Lei 13.709/2018), com a equipe de TI e a Corregedoria, antes da homologação. |
| Agência excessiva e desvio de finalidade | Uso da conclusão do agente como decisão de arquivamento sem aceite humano, ou extensão do uso a outra competência sem novo mapeamento de legislação e de fluxo. | Manter o aceite do analista judiciário como controle obrigatório — a minuta não arquiva sozinha — e restringir explicitamente o uso à vara criminal e à conferência da petição inicial, registrando a restrição no steering do projeto. |

# 5. Project Charter v0

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Problema | Feitos criminais já prescritos percorrem toda a tramitação antes de a prescrição ser reconhecida; a verificação manual, delito a delito, tem capacidade limitada. |
| Decisão | Se cabe minuta de reconhecimento da prescrição para cada delito imputado, antes de o feito ser movimentado. |
| Momento | Conferência da petição inicial, antes da citação das partes. |
| Unidade de análise | Um delito imputado — não o processo. |
| Target proposto | delito_prescrito: PRESCRITO, NÃO PRESCRITO ou INSUFICIENTE, com a data de implemento. |
| Ação | O analista judiciário aceita a minuta — que passa a ser peça processual — ou a rejeita, e o processo segue o fluxo normal. |
| Resultado | Evitar tramitação sobre feitos prescritos e liberar capacidade da vara criminal. |
| Fora do escopo | Arquivamento automático: a minuta nunca arquiva sozinha; o aceite humano do analista é obrigatório. Também fora do escopo: demais competências, juízo de mérito e estimativa de dado ausente nos autos. |
| Critérios de sucesso | A definir e aprovar antes do gate — nenhum limiar quantitativo foi acordado com o TJPE. |

# Gate da fase

Pergunta de decisão: O problema de decisão está claro e é valioso o suficiente para justificar o Entendimento dos Dados?

|  | Critério | Situação | Evidência ou pendência |
| --- | --- | --- | --- |
| [x] | Problema e valor organizacional definidos | Concluído | Problema descrito a partir do caso: feito prescrito consome citação, instrução e sentença antes do reconhecimento. |
| [x] | Decisão, momento e ação definidos | Concluído | Execução na conferência da petição inicial, definida com o especialista em PJe; ação humana de aceite ou recusa da minuta pelo analista judiciário. |
| [x] | Unidade de análise e target propostos | Concluído | Unidade fixada no delito; target por delito com três resultados, incluindo INSUFICIENTE. |
| [ ] | Critérios de sucesso mensuráveis aprovados | Pendente | Nenhum limiar quantitativo definido; tolerância a falso positivo não acordada com o magistrado. |
| [ ] | Responsáveis e aprovador identificados | Pendente | Papéis mapeados, nomes não informados; equipe de TI e Corregedoria ainda sem interlocutor formalizado. |
| [x] | Escopo, restrições e riscos registrados | Concluído | Vara criminal priorizada pelo magistrado; restrições de uso, riscos de LGPD e de governança registrados. |

## Decisão do gate

| Resultado | Prosseguir condicionalmente para o Entendimento dos Dados |
| --- | --- |
| Condições ou retrabalho | Antes da aprovação final do Charter: (i) definir com o magistrado os critérios quantitativos de sucesso e a tolerância a falso positivo; (ii) nomear responsáveis e aprovador; (iii) obter posição da Corregedoria e da equipe de TI sobre execução do modelo e acesso ao acervo do PJe; (iv) confirmar a composição e a rotulagem de referência do lote de cinquenta processos. |
| Aprovador | A definir pela organização |
| Data da decisão | A definir |

# Fontes e rastreabilidade

Registrar documentos, entrevistas, decisões e fontes utilizados no preenchimento.